|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Los hitos se han cumplido según lo planificado. Un gran facilitador fue el uso de Docker Compose para levantar Oracle Database 23c Free de forma local, lo que nos evitó horas de configuración y problemas de compatibilidad de software. La mayor dificultad ha sido traducir la lógica matemática del motor FEFO (First Expired, First Out) en consultas SQL eficientes y endpoints en FastAPI sin afectar el rendimiento.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para asegurar que la lógica de inventario FEFO funcione sin fallos, estoy desarrollando las consultas SQL por separado y testeando exhaustivamente cada endpoint en Postman antes de conectarlo con la base de datos definitiva. Me apego estrictamente al contrato de API para asegurar que los datos que le envío a Maite tengan el formato exacto que ella espera en el Frontend.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Mi evaluación es muy favorable. Destaco haber logrado un modelo de datos robusto, normalizado en 3FN y con las restricciones necesarias (Check, Unique) para proteger la integridad financiera del sistema de fiados y ventas. Como oportunidad de mejora, debo refinar el manejo de errores en FastAPI (códigos HTTP 400 y 500) para que el Frontend reciba mensajes más descriptivos si falla una transacción.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud técnica para el docente está relacionada con el hito de Pruebas de Certificación QA: ¿qué métricas específicas de rendimiento o concurrencia (usando herramientas como JMeter) espera la comisión que demostremos sobre la API de FastAPI para dar por validado el criterio de escalabilidad en la defensa?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? La distribución actual de tareas es la óptima. Al estar el desarrollo fuertemente desacoplado entre cliente y servidor, asignar nuevas tareas cruzadas solo generaría cuellos de botella y curvas de aprendizaje innecesarias en esta etapa crítica del semestre.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El equipo funciona con gran sinergia técnica. Lo más positivo es la confianza mutua en nuestras áreas de especialidad, lo que nos permite avanzar rápido sin microgestión. El único aspecto que podríamos mejorar es documentar en el repositorio los pequeños hallazgos o bugs que solucionamos en el día a día, para que quede registro del esfuerzo técnico invertido.