|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, hemos logrado cumplir con los tiempos definidos en la Carta Gantt. El factor principal que facilitó el desarrollo fue adoptar el enfoque API-First; al definir el contrato JSON desde el día uno, pude avanzar en la maquetación en React usando datos simulados (mocks) sin esperar a que el backend estuviera listo. La mayor dificultad ha sido la coordinación de horarios, ya que ambas trabajamos jornada completa.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Hemos enfrentado la falta de coincidencia horaria implementando un modelo de trabajo estrictamente asíncrono. Utilizamos Trello para el seguimiento de tareas y GitHub para el control de versiones, asegurándonos de que cada commit esté documentado para que mi compañera pueda retomar el trabajo sin necesidad de una reunión sincrónica extensa.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo positivamente, ya que la interfaz del POS y el Cuaderno Digital en Figma están alineadas con los requisitos de usabilidad del almacén. Destaco mi capacidad para organizar el proyecto y maquetar vistas limpias. Para mejorar, debo profundizar en la modularización de los componentes en React para no repetir código entre la vista del cajero y el catálogo móvil.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me gustaría consultarle al docente sobre la defensa final: dado que usaremos el entorno Sandbox de pruebas de Meta for Developers para la API de WhatsApp, ¿es suficiente con registrar los números de la comisión evaluadora en vivo durante la presentación, o se prefiere que llevemos un video grabado de la notificación llegando al celular para evitar latencias de red en la sede?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No consideramos necesario redistribuir las actividades. La división actual (Frontend/Gestión para mí, y Backend/Datos para Karen) está funcionando perfectamente gracias a la clara delimitación de responsabilidades y al contrato de API que une ambas capas.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo como excelente. Destaco nuestro respeto por los tiempos de la otra y la comunicación directa y resolutiva frente a bloqueos técnicos. Como aspecto a mejorar, podríamos implementar una breve reunión sincrónica de 15 minutos (tipo Daily Scrum) los días miércoles para alinear detalles de integración antes del fin de semana.