Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Karen Fernández – Maite Miranda |
| --- | --- |
| Rut | 18.698.365-3 – 19.579.696-3 |
| Carrera | Ingeniería informática |
| Sede | Plaza norte |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | BarrioStock - Plataforma Inteligente de Control de Inventario, Venta POS y Fiado Digital para Almacenes de Barrio. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Bases de Datos, Calidad/Testing y Gestión de Proyectos TI. |
| Competencias | Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo con un diseño definido y escalable en el tiempo. Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | En Chile existen más de 120.000 almacenes y minimarkets de barrio. La problemática principal radica en que los comerciantes suelen comprar insumos en grandes volúmenes para obtener precios mayoristas, pero pierden entre $150.000 y $300.000 mensuales debido a mermas por vencimiento de productos perecibles que no son detectados a tiempo. Además, sufren falta de liquidez por gestionar los créditos informales ("fiado") en cuadernos de papel, lo que provoca descontrol, pérdidas de registros y falta de seguimiento en la cobranza. Este proyecto se ubica en el contexto de pequeñas empresas del sector retail/almacenes locales a nivel nacional. Impacta directamente a dueños de minimarkets, almaceneros y a sus clientes del barrio. La relevancia para el campo laboral de la Ingeniería Informática radica en aplicar soluciones tecnológicas de arquitectura de software, motores de reglas de negocio e integración de APIs a un sector históricamente desatendido por los ERPs tradicionales. El aporte de valor consiste en dotar al comerciante de un sistema que automatiza el remate de stock próximo a caducar mediante precios dinámicos y digitaliza la gestión de cobranza mediante integraciones de mensajería, asegurando un retorno de inversión directo. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | BarrioStock es una plataforma web integral que combina un sistema de Punto de Venta (POS) rápido con un motor de gestión de inventario y fiado digital. El proyecto incluye: - Motor FEFO y Precios Dinámicos: Asignación de descuentos automáticos en caja cuando un producto se acerca a su fecha de vencimiento. - Módulo de Fiado Digital y Cobranza: Trazabilidad inmutable de cuentas corrientes por cliente con notificaciones a través de la API de WhatsApp (Meta Cloud API). - Catálogo Web de Ofertas Express: Publicación automática de un enlace web con los productos en remate por caducidad próxima para los vecinos del sector. - Sugeridor de Reposición Mayorista: Análisis de velocidad de venta y cálculo de stock de seguridad para compras futuras. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto integra directamente las cuatro competencias seleccionadas del perfil de egreso: - Desarrollo de Software: Se requiere construir una arquitectura cliente-servidor (API REST Backend + Frontend SPA/POS táctil), integrar componentes externos (API de WhatsApp, lector web de códigos de barra) e implantar la solución en un entorno cloud. - Modelo de Datos: Exige un diseño relacional relacional transaccional (Normalización en 3FN) con soporte para lotes, fechas de vencimiento, auditoría de precios, historial de ventas y movimientos de cuentas corrientes ("fiado"). - Pruebas de Certificación: Se deben diseñar y ejecutar pruebas de validación (QA) para verificar el correcto funcionamiento del cálculo de descuentos por FEFO, prevención de stock negativo y consistencia financiera de los abonos de fiado. - Gestión de Proyectos: Permite aplicar la planificación y el seguimiento continuo de hitos, estimación de esfuerzo y control de cambios durante las 18 semanas de la asignatura. |
| Relación con los intereses profesionales | Como futuros ingenieros informáticos, nuestros intereses se orientan a la arquitectura de sistemas escalables, la optimización de procesos mediante software y la integración de servicios cloud. Este proyecto nos permite experimentar el ciclo de vida completo de un producto digital (End-to-End), desde el levantamiento de requisitos y el diseño de la base de datos hasta las pruebas de estrés e implantación en producción, consolidando nuestras habilidades profesionales. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo del proyecto es factible en el marco del semestre académico - Disponibilidad horaria: El equipo está compuesto por 2 integrantes con jornada laboral completa (full-time). Para asegurar la viabilidad, se adoptará un esquema de trabajo asíncrono soportado por herramientas de gestión (GitHub, Trello, Figma) y una arquitectura modular. - Materiales y Recursos: Computadores personales, entornos de desarrollo gratuitos (VS Code, PostgreSQL, Node.js/Python), y servicios cloud con capas gratuitas/estudiantiles (Render, Vercel, Supabase, Meta Cloud API Free Tier). - Factores facilitadores: Dominio de tecnologías web modernas por parte del equipo y una delimitación clara del alcance (enfoque en el núcleo transaccional de ventas, lotes y fiado). - Factores dificultadores y soluciones: La restricción de tiempo laboral se mitiga priorizando la lógica de negocio sólida e interfaces limpias mediante librerías UI prediseñadas (TailwindCSS/Material UI), evitando desgaste en diseño estético complejo para concentrar las horas en el modelo de datos, la integración y las pruebas de calidad. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e implantar una plataforma web integral de gestión de inventario, punto de venta y control de fiado digital con motor de descuentos FEFO para la optimización de procesos y reducción de mermas en minimarkets y almacenes de barrio. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Planificar y controlar las fases del proyecto informático utilizando metodologías ágiles y herramientas de seguimiento para cumplir con los hitos del semestre académico. - Diseñar e implementar un modelo de datos relacional para soportar el control de lotes con fechas de vencimiento, catálogo de productos, transacciones de venta y cuentas corrientes de clientes. - Construir e integrar una solución de software cliente-servidor (Backend REST y Frontend POS Web) incorporando la API de mensajería para alertas y catalogación express. - Diseñar y ejecutar un plan de pruebas de certificación (QA) sobre las reglas de negocio, integridad de transacciones y rendimiento, aplicando correcciones sobre la solución. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará una adaptación de la Metodología Ágil Scrum, dividiendo el desarrollo en iteraciones (Sprints) de 2 semanas. Dado que ambos integrantes trabajan a tiempo completo, el esquema de trabajo será asíncrono y orientado a entregables, coordinado mediante un tablero Kanban Trello y reuniones breves de sincronización los fines de semana. División de Funciones y Responsabilidades Integrante; Rol Principal; Responsabilidades Asignadas. Karen Fernadez; Backend, Data & QA Lead; - Diseño e implementación del modelo de datos SQL. - Desarrollo de la API REST Backend (Autenticación, Motor FEFO, Fiado). - Integración de servicios externos (API de WhatsApp). - Diseñar y ejecutar las pruebas de validación y estrés.. Maite Miranda; Frontend, UI & Project Lead; - Gestión del proyecto y seguimiento de la Carta Gantt. - Diseño de interfaz de usuario (Mockups y prototipos). - Desarrollo de la aplicación Web Frontend (Punto de Venta POS y Catálogo). - Elaboración de la documentación técnica e informes de fase..

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance (S10) | Script de Base de Datos y API Transaccional Base | Código fuente SQL del modelo relacional implementado en SGBD, junto con los endpoints Backend del módulo de ventas e inventario operando. | Permite acreditar la competencia de construcción del modelo de datos (3.1, 3.2) y el inicio de la construcción del software (4.1). |
| Avance (S10) | Documento de Diseño y Pruebas QA Iniciales | Matriz de casos de prueba diseñados para la validación de descuentos FEFO e integridad transaccional. | Demuestra el diseño de pruebas de validación según buenas prácticas (Indicador 1.1). |
| Final (S15/S17) | Plataforma Web BarrioStock Implantada | Sistema web funcional alojado en entorno Cloud (URL accesible), integrado con API de mensajería y módulo POS operativo. | Evidencia la integración completa de componentes (4.2) y la implantación de la solución de software (4.3). |
| Final (S15/S17) | Informe de Certificación y Pruebas QA Final | Documento con la ejecución del plan de pruebas, resultados obtenidos y registro de mejoras realizadas al software a partir de los hallazgos. | Comprueba la aplicación de pruebas de validación (1.2) y el desarrollo de mejoras en base a sus resultados (1.3). |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de Proyectos (2.1) | Planificación y Requerimientos | Levantamiento de requisitos, backlog de historias de usuario y diseño de mockups. | Figma, Trello | Semanas 1-3 | Karen Fernández – Maite Miranda | Fase inicial de diseño. |
| Modelo de Datos (3.1, 3.2) | Diseñar e Implementar BD | Elaboración del diagrama Entidad-Relación y ejecución de scripts DDL en PostgreSQL/MySQL. | pgAdmin / DBeaver | Semanas 3-5 | Karen Fernández - Maite Miranda | Debe contemplar trazabilidad de lotes. |
| Desarrollo de Software (4.1) | Desarrollo Backend REST | Construcción de la lógica de ventas, motor de precios dinámicos FEFO y fiado digital. | Node.js / Python | Semanas 5-9 | Karen Fernández | Núcleo transaccional. |
| Desarrollo de Software (4.1, 4.2) | Desarrollo Frontend POS | POS Implementación de la interfaz táctil de ventas y panel de control de stock. | React / Vue.js | Semanas 6-10 | Maite Miranda | Interfaz optimizada para rapidez. |
| Pruebas de Certificación (1.1) | Diseño del Plan de Pruebas | Elaboración del plan de QA, matriz de casos de prueba y scripts de prueba unitarios/integración | Postman / Jest | Semanas 8-10 | Maite Miranda | Requisito hito de avance (S10). |
| Desarrollo de Software (4.2, 4.3) | ntegración y Despliegue Cloud | Conexión con Meta Cloud API e implantación en servidores de producción (Render/Vercel). | GitHub, Cloud | Semanas 11-13 | Maite Miranda | Proceso de integración continua. |
| Pruebas de Certificación (1.2, 1.3) | Ejecución QA y Correcciones | Aplicación de pruebas de sistema/estrés y corrección de bugs identificados. | JMeter, Logs | Semanas 14-15 | Maite Miranda - Karen Fernández | Requisito para entrega final. |
| Gestión de Proyectos (2.2) | Cierre y Presentación | Elaboración del informe final, consolidación de reflexiones y preparación de la defensa. | MS Office | Semanas 16-18 | Maite Miranda - Karen Fernández | Etapa final del curso Capstone. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento, Requisitos y Mockups | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición Proyecto APT (Entrega S4) |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño e Implementación Modelo de Datos |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de API Backend (FEFO/Fiado) |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Frontend POS / UI |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseñar Pruebas QA / Entrega Avance (S10) |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración de Servicios (WhatsApp API) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Despliegue e Implantación Cloud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Ejecutar Pruebas QA y Aplicar Mejoras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Entrega Final Fase 2 (Software + QA S15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Reflexiones y Preparación Exposición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Presentación Final Proyecto APT (S17-18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.