BarrioStock

Plataforma Inteligente de Control de

Inventario

Integrantes:

Karen Fernández

Maite Miranda

# Índice

Contenido

Índice	2

RESUMEN EJECUTIVO / ABSTRACT	3

Resumen en Español	3

Abstract (English)	3

ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO APT	4

Descripción General del Sistema BarrioStock	4

Vinculación con Áreas de Desempeño y Perfil de Egreso	5

FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN	6

OBJETIVOS DEL PROYECTO	8

Objetivo General	8

Objetivos Específicos	8

METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO	9

Descripción de la Metodología Ágil	9

Matriz de Roles y Responsabilidades	9

PLANIFICACIÓN, EVIDENCIAS Y CARTA GANTT	10

Matriz de Evidencias	10

Plan de Trabajo Operativo	11

Carta Gantt (18 Semanas)	12

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD DISCIPLINARIOS	13

SECCIONES INDIVIDUALES DE INTEGRANTES	14

# RESUMEN EJECUTIVO / ABSTRACT

## Resumen en Español

El proyecto BarrioStock surge como una solución tecnológica integral orientada al sector minorista local (almacenes de barrio y minimarkets), abordando problemáticas críticas como la pérdida monetaria por vencimiento de productos perecibles y la iliquidez derivada de la gestión manual del crédito informal ("fiado"). La plataforma combina un sistema de Punto de Venta (POS) rápido con un motor de inventario FEFO (First Expired, First Out), asignación automática de precios dinámicos, un catálogo web express de ofertas y un módulo de fiado digital integrado con la Meta Cloud API (WhatsApp) para automatizar el seguimiento de cobranzas. El proyecto se ejecuta en un ciclo de 18 semanas bajo metodología ágil Scrum, integrando las cuatro competencias del perfil de egreso: Desarrollo de Software, Bases de Datos, Calidad/Testing y Gestión de Proyectos TI.

## Abstract (English)

The BarrioStock project is an integrated technological solution tailored for local retail businesses (neighborhood grocery stores and minimarkets). It directly addresses critical operational losses caused by expired inventory and financial illiquidity due to paper-based informal credit tracking ("fiado"). The platform unites a fast Point of Sale (POS) system with a FEFO (First Expired, First Out) inventory engine, dynamic price discounting, an express web deal catalog, and a digital credit management module integrated with the Meta Cloud API (WhatsApp) for automated collection notices. Developed using an agile Scrum framework over an 18-week academic cycle, the system validates four core engineering competencies: Software Development, Database Management, Quality Assurance, and IT Project Management.

# ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO APT

## Descripción General del Sistema BarrioStock

BarrioStock es una plataforma web integral concebida para optimizar la gestión comercial de minimarkets y almacenes de barrio. El sistema está compuesto por los siguientes módulos centrales:

- Motor FEFO y Precios Dinámicos: Aplica descuentos automáticos en caja a medida que los productos perecibles se aproximan a su fecha de caducidad, minimizando el desperdicio.

- Módulo de Fiado Digital y Cobranza: Garantiza la trazabilidad de cuentas corrientes por cliente y envía notificaciones automáticas mediante la API de WhatsApp (Meta Cloud API).

- Catálogo Web de Ofertas Express: Publica automáticamente un catálogo accesible para los vecinos con los productos en remate por caducidad próxima.

- Sugeridor de Reposición Mayorista: Analiza la velocidad de venta y calcula stock de seguridad para guiar compras eficientes.

## Vinculación con Áreas de Desempeño y Perfil de Egreso

- Áreas de Desempeño: Desarrollo de Software, Bases de Datos, Calidad/Testing y Gestión de Proyectos TI.

- Competencias Asociadas:

  - Desarrollo de Software: Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos.

  - Bases de Datos: Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo con un diseño definido y escalable en el tiempo.

  - Calidad/Testing: Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria.

  - Gestión de Proyectos: Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización.

# FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Relevancia y Diagnóstico del Sector Retail Local

En Chile existen más de 120.000 almacenes y minimarkets. Los comerciantes suelen comprar en gran volumen para acceder a precios mayoristas, pero sufren mermas de entre $150.000 y $300.000 mensuales por vencimiento de productos perecibles no detectados a tiempo. Adicionalmente, enfrentan falta de liquidez por registrar los créditos informales ("fiado") en cuadernos de papel, lo que genera descontrol y falta de cobranza.

La relevancia en el campo de la Ingeniería Informática radica en aplicar arquitectura de software, motores de reglas de negocio e integración de APIs a un sector desatendido por los ERPs tradicionales. El valor agregado consiste en dotar al comerciante de herramientas que automatizan remates y digitalizan la cobranza con un retorno de inversión directo.

Pertinencia con el Perfil de Egreso

La propuesta articula de manera directa las cuatro competencias de la carrera:

- Desarrollo de Software: Exige construir una arquitectura cliente-servidor (Backend API REST + Frontend Web POS táctil), integrar servicios externos (WhatsApp API) e implantar la solución en plataformas cloud.

- Modelo de Datos: Requiere un esquema relacional transaccional normalizado en 3FN que soporte lotes, vencimientos, auditoría de precios y movimientos de fiado.

- Pruebas de Certificación: Obliga a diseñar y ejecutar un plan de QA para validar el cálculo FEFO, la integridad transaccional financiera y la prevención de stock negativo.

- Gestión de Proyectos: Permite planificar, estimar y controlar hitos y cambios a lo largo de 18 semanas de desarrollo.

Argumentación de Factibilidad Técnica, Temporal y Operativa

El desarrollo del proyecto es completamente viable en la asignatura Capstone por los siguientes factores:

- Planificación Temporal: El ciclo académico se distribuye en 18 semanas organizadas en Sprints quincenales bajo Scrum.

- Disponibilidad Horaria y Modalidad: Ambos integrantes trabajan a tiempo completo (full-time). Se adoptará un flujo de trabajo asíncrono soportado por herramientas colaborativas (GitHub, Trello, Figma).

- Recursos y Materiales: Se utilizan computadores personales y herramientas de capas gratuitas/estudiantiles: PostgreSQL/Supabase (Bases de Datos), Node.js/Python (Backend), React/Vue.js (Frontend), Render/Vercel (Cloud Hosting) y Meta Cloud API Free Tier (WhatsApp).

- Factores Dificultadores y Soluciones (Mitigación de Riesgos): La restricción de tiempo laboral se mitiga priorizando la lógica de negocio sólida y el modelo relacional, utilizando librerías UI prediseñadas (TailwindCSS/Material UI) para acelerar el desarrollo del Frontend sin descuidar la calidad transaccional ni el plan de QA.

# OBJETIVOS DEL PROYECTO

## Objetivo General

Desarrollar e implantar una plataforma web integral de gestión de inventario, punto de venta y control de fiado digital con motor de descuentos FEFO para la optimización de procesos y reducción de mermas en minimarkets y almacenes de barrio.

## Objetivos Específicos

- Planificar y controlar las fases del proyecto informático utilizando metodologías ágiles y herramientas de seguimiento para cumplir con los hitos del semestre académico.

- Diseñar e implementar un modelo de datos relacional para soportar el control de lotes con fechas de vencimiento, catálogo de productos, transacciones de venta y cuentas corrientes de clientes.

- Construir e integrar una solución de software cliente-servidor (Backend REST y Frontend POS Web) incorporando la API de mensajería para alertas y catalogación express.

- Diseñar y ejecutar un plan de pruebas de certificación (QA) sobre las reglas de negocio, integridad de transacciones y rendimiento, aplicando correcciones sobre la solución.

# METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

## Descripción de la Metodología Ágil

Se aplicará una adaptación de Scrum estructurada en iteraciones (Sprints) de 2 semanas. La comunicación y avance se gestionan mediante un tablero Kanban en Trello, control de versiones en GitHub y sincronizaciones de seguimiento los fines de semana.

## Matriz de Roles y Responsabilidades

| Integrante | Rol Principal | Responsabilidades Asignadas |
| --- | --- | --- |
| Karen Fernández | Backend, Data & QA Lead | • Diseño e implementación del modelo de datos SQL. • Desarrollo de API REST Backend (Autenticación, FEFO, Fiado). • Integración de WhatsApp API. • Diseño y ejecución de pruebas QA. |
| Maite Miranda | Frontend, UI & Project Lead | • Gestión del proyecto y seguimiento de Carta Gantt. • Diseño de interfaz UX/UI (Mockups en Figma). • Desarrollo Frontend Web (POS táctil y Catálogo). • Elaboración de documentación técnica e informes. |

# PLANIFICACIÓN, EVIDENCIAS Y CARTA GANTT

## Matriz de Evidencias

| Tipo de Evidencia | Nombre de la Evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance (S10) | Script de BD y API Transaccional Base | Código SQL del modelo relacional implementado en SGBD junto con endpoints backend de ventas e inventario. | Acredita la construcción del modelo de datos y el inicio del software |
| Avance (S10) | Documento de Diseño y Pruebas QA Iniciales | Matriz de casos de prueba para validar descuentos FEFO e integridad transaccional. | Demuestra el diseño de pruebas según buenas prácticas |
| Final (S15/S17) | Plataforma Web BarrioStock Implantada | Sistema web funcional desplegado en la nube, integrado con API de mensajería y módulo POS. | Evidencia la integración completa de componentes e implantación cloud |
| Final (S15/S17) | Informe de Certificación y Pruebas QA Final | Informe de ejecución de pruebas de sistema, resultados obtenidos y mejoras aplicadas. | Comprueba la aplicación de pruebas y mejoras en base a hallazgos |

## Plan de Trabajo Operativo

| Competencia | Actividad / Tarea | Descripción | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión | Planificación y Requerimientos | Levantamiento de requisitos, backlog y mockups. | Figma, Trello | Semanas 1-3 | Karen - Maite | Fase inicial. |
| Modelo Datos | Diseñar e Implementar BD | Diagrama ER y scripts DDL en PostgreSQL. | DBeaver | Semanas 3-5 | Karen - Maite | Soporte de lotes. |
| Desarrollo | Desarrollo Backend REST | API REST, lógica FEFO y fiado digital. | Python | Semanas 5-9 | Karen Fernández | Núcleo servidor. |
| Desarrollo | Desarrollo Frontend POS | Interfaz táctil de venta y panel de stock. | React | Semanas 6-10 | Maite Miranda | Interfaz rápida. |
| Calidad | Plan de Pruebas QA | Matriz de casos de prueba y scripts unitarios. | Postman / Jest | Semanas 8-10 | Maite Miranda | Entrega S10. |
| Desarrollo | Integración y Despliegue Cloud | Conexión WhatsApp API y despliegue cloud. | GitHub, Render/Vercel | Semanas 11-13 | Maite Miranda | Integración continua. |
| Calidad | Ejecución QA y Correcciones | Pruebas de estrés y corrección de bugs. | JMeter, Logs | Semanas 14-15 | Karen - Maite | Requisito final. |
| Gestión (2.2) | Cierre y Presentación | Informe final, reflexiones y defensa. | MS Office | Semanas 16-18 | Karen - Maite | Defensa final. |

## Carta Gantt (18 Semanas)

| Actividades / Semanas | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Requisitos y Mockups | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición Proyecto (S4) |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo de Datos SQL |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| API REST Backend |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontend POS Web |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño QA / Entrega Avance (S10) |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración WhatsApp API |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Despliegue Cloud (CI/CD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Ejecución QA y Mejoras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Entrega Final Fase 2 (S15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Reflexiones y Preparación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Defensa Final APT (S17-18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

# MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD DISCIPLINARIOS

| Competencia del Perfil | Indicador de Calidad | Aplicación Concreta en el Proyecto BarrioStock |
| --- | --- | --- |
| Pruebas de Certificación | 1.1 Diseña pruebas de validación | Diseñar matrices de casos de prueba unitarios e integración para el cálculo de descuentos FEFO e integridad transaccional. |
|  | 1.2 Aplica pruebas de validación | Ejecutar pruebas con Postman, JMeter y suites automatizadas sobre la API REST y el motor transaccional. |
|  | 1.3 Desarrolla mejoras al producto | Corregir inconsistencias detectadas en la simulación de abonos de cuentas corrientes y refactorizar código de la API. |
| Gestión de Proyectos | 2.1 Planifica proyectos informáticos | Estructurar el backlog de historias de usuario, estimaciones de esfuerzo y Carta Gantt detallada para 18 semanas. |
|  | 2.2 Controla proyectos informáticos | Realizar seguimiento de hitos mediante tablero Kanban en Trello, control de desviaciones y gestión de entregables. |
| Modelo de Datos | 3.1 Diseña modelos de datos | Modelar el esquema ER relacional en 3FN para lotes, fechas de vencimiento, auditoría y trazabilidad de cuentas de fiado. |
|  | 3.2 Implementa modelos de datos | Desplegar scripts DDL en PostgreSQL, implementando claves foráneas, índices de búsqueda y triggers. |
| Desarrollo de Software | 4.1 Construye solución de software | Programar el Backend (API REST) en Python/Node.js y la interfaz Web Frontend POS en React. |
|  | 4.2 Integra distintos componentes | Conectar la API REST con la pasarela de servicios externa Meta Cloud API (WhatsApp) y lectores de códigos de barra. |
|  | 4.3 Implanta solución de software | Configurar el despliegue continuo (CI/CD) en plataformas Cloud asegurando disponibilidad operativa. |

# SECCIONES INDIVIDUALES DE INTEGRANTES

Integrante: Karen Fernández

Rol: Backend, Data & QA Lead

Relación del Proyecto con Intereses Profesionales (Español)

Mis intereses profesionales se enfocan en la arquitectura de bases de datos, el diseño de APIs REST escalables y el aseguramiento de la calidad del software. El proyecto BarrioStock me brinda la oportunidad de diseñar desde cero un modelo de datos relacional complejo que maneje trazabilidad por lotes e historial financiero de clientes. Asimismo, la implementación de pruebas rigurosas de certificación me permite consolidar habilidades clave en QA, asegurando la robustez de los algoritmos de descuentos automáticos FEFO antes de su puesta en producción.

Individual Conclusions (English)

- The definition phase of the BarrioStock project established a clear technical roadmap, verifying that backend REST architecture and relational database modeling directly respond to real-world retail problems.

- Designing the data structure focused on FEFO batch traceability proved that complex business rules can be efficiently decoupled into modular API endpoints.

- Applying Quality Assurance standards from the early stages of project planning reduces development risks, ensuring data consistency across financial ledger transactions and automated stock updates.

Personal Reflection (English)

Working on this capstone project while balancing full-time employment has been a demanding yet rewarding experience. It forced me to refine my technical discipline, particularly in architecting normalized databases and planning systematic test cases. I realized that writing functional code is only a fraction of software engineering; true value lies in designing scalable systems that maintain financial integrity under high transaction volumes. This phase reinforced my professional ambition to pursue a career as a Backend Architect and Quality Assurance Specialist.

Integrante: Maite Miranda

Rol: Frontend, UI & Project Lead

Relación del Proyecto con Intereses Profesionales (Español)

Mi orientación profesional se centra en el liderazgo de proyectos de tecnología, el diseño de experiencia de usuario (UX/UI) y el desarrollo de aplicaciones web interactivas. Liderar la gestión de BarrioStock me permite aplicar metodologías ágiles adaptadas a un entorno de trabajo asíncrono, asegurando el cumplimiento de los hitos académicos. A nivel de desarrollo, construir una interfaz POS táctil e intuitiva para comerciantes de barrio representa un desafío para crear soluciones de software accesibles, eficientes y de alto impacto operativo.

Individual Conclusions (English)

- The project definition phase confirmed the feasibility of developing a full-stack retail management tool within the academic semester through structured agile planning.

- Designing an intuitive Point of Sale (POS) user interface requires balancing rapid transaction speeds with clear data visualization for non-technical end users.

- Integrating external service APIs, such as Meta Cloud API, enhances traditional web applications into proactive platforms capable of automated customer engagement.

Personal Reflection (English)

Coordinating project timelines and designing the user experience for BarrioStock has significantly broadened my perspective on IT project leadership. Managing asynchronous workflows required clear communication, precise backlog prioritization, and strict adherence to project management milestones. This experience has strengthened my confidence in leading cross-functional tech initiatives, reaffirming my goal to specialize in Technical Project Management and Frontend Engineering.